# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA

# Rua Dr. Lourenço Záccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

#### Fone: (51) 3479.1444 –  9619.2455 /   Fax: (51) 3479.1149

#### e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net    site: cmnovasantarita.rs.gov.br

ANO 2020

QUARTA-FASE DA OBRA

(Obra da Nova Sede da Câmara)

OFÍCIO: Solidez Engenharia encaminhou ofício no dia 15 de junho de 2020, solicitando pagamento do valor correspondente a 42% da obra já executada, conforme estipulado no contrato 005/2017 pagamento efetuado no dia 19 de junho de 2020 no valor de R$6.233.013. fls. 132.