# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA

# Rua Dr. Lourenço Záccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

#### Fone: (51) 3479.1444 –  9619.2455 /   Fax: (51) 3479.1149

#### e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net    site: cmnovasantarita.rs.gov.br

ANO 2021

CONTINUAÇÃO QUARTA-FASE

(Obra da Nova Sede da Câmara)

OFÍCIO ENVIADO PELA EMPRESA SOLIDEZ ENGENHARIA- enviado ofício ao diretor da Câmara e fiscal do contrato 005/2017, josé batista romano dos santos, solicitando o pagamento do valor correspondente a 50% da obra já executada. (não foi pago) fls. 126.

OFÍCIO ENVIADO PELA EMPRESA SOLIDEZ ENGENHARIA- no dia 11 de agosto de 2021 foi enviado oficio ao Presidente da Câmara Sr. Ildo Maciel da Luz, um aporte financeiro no valor de três mil reais, referente a execução do orçamento da 4ª fase de licitação execução da obra em questão, justificando que a mesma obra já tinha recebido dois orçamentos anteriores da mesma fase por solicitação da Câmara de Vereadores. (valor seria pago, porém as certidões da solicitante estavam positivas por esse motivo, não foi efetuado o pagamento).

PORTARIA N° 020/2021 que nomeia a comissão permanente de licitações para o exercício de 2021: Formada pelos servidores, José Batista Romano dos Santos, Miria Regina Silveira de Lima e Luiz Fabiano de Oliveira.

EDITAL- 01/2021- Licitação, tomada de preço, tipo menor preço sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 05 de março de 2021, às 09 horas, (publicado na FAMURS e no DIÁRIO DE CANOAS)

EDITAL 01/2021- foi suspenso o edital (parecer jurídico em anexo). Fls. 135 a 137.

EDITAL 01/2021- reiniciou com a data de abertura dos envelopes para o dia 15 de dezembro de 2021 às 9 horas, com os mesmos termos.

VISITA TÉCNICA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES: Sommer’s Construtora LTDA. que visitou a obra no dia 10 de dezembro de 2021. Técnica Construções LTDA. visitou a obra também em 10 de dezembro de 2021.

PARTICIPOU DA LICITAÇÃO- Somente a Empresa Técnica Construções LTDA.

ABERTURA DOS ENVELOPES: em 15 de dezembro de 2021. Foi aberto o envelope n° 2 com a proposta da Empresa Técnica Construções Limitada foi no valor de R$1.311,801,50, sendo está a empresa vencedora.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- em 21 de dezembro de 2021, publicado também na FAMURS.

CONTRATO ADMINISTRATIVO- 010/2021, assinado em 27 de dezembro de 2021 e publicado na Famurs em 28 de dezembro.