# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

# CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA

# Rua Dr. Lourenço Záccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

#### Fone: (51) 3479.1444 –  9619.2455 /   Fax: (51) 3479.1149

#### e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net    site: cmnovasantarita.rs.gov.br

ANO 2019

TERCEIRA FASE DA OBRA

(Obra da Nova Sede da Câmara)

TERMO DE RECEBIMRNTO PROVISÓRIO DA SEGUNDA FASE DA OBRA- assinado em 03 de setembro de 2019.

PORTARIA N° 043/2019, que nomeia a comissão permanente de licitações para o exercício de 2019: Formada pelos servidores, Juliano Dias Furquim, Miria Regina Silveira de Jéssica de Oliveira Mota

EDITAL PUBLICADO EM 21/10/2019 NO DÁRIO DE CANOAS- n° 01/2019.Licitação modalidade de tomada de preços, tipo menor preço, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, abertura dos envelopes de realizou no dia 04 de novembro de 2019.

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Entregue 04 de novembro de 2019. Abertura em 04 de novembro de 2019, participaram duas empresas que não estavam presentes no dia da abertura sendo elas a Empresa IDEIA ENGENHARIA e TÉCNICA CONSTRUÇÕES LIMITADAS, sendo a Empresa IDEIA ENGENHARIA inabilitada, com a inabilitação abriu-se prazo de 05 dias úteis para apresentação de recurso(  a empresa IDEIA ENGENHARIA apresentou recurso que foi julgado e indeferido pela comissão de licitações, mantendo a inabilitação da Empresa IDEIA ENGENHARIA), a abertura do segundo envelope das propostas, foi no dia 11 de dezembro de 2019 ás 15 horas.

PROPOSTA DA EMPRESA TECNICA CONSTRUÇÕES LIMITADAS- R$ 464.151.064.

HOMOLOGAÇÃO: 18 de dezembro

PUBLICADO NO JORNAL ESTAÇÃO: 20 de dezembro.

CONTRATO N° 009/2019: foi assinado no dia 19 de dezembro de 2019 e publicado no dia 10/01/2020.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA 3 FASE- foi recebido em 07 de agosto de 2020.

OFÍCIO ENVIADO PELA EMPRESA SOLIDEZ ENGENHARIA AO DIRETOR DA CÂMARA JULIANO FURQUIM- Em 19 de fevereiro de 2019, solicitando reajuste do contrato 005/2017 em virtude do mesmo, já ter decorrido 12 meses de sua execução desde sua assinatura, a qual foi em 29 de junho de 2017. Fls. 122.

RESPOSTA AO OFÍCIO ENVIADO PELA EMPRESA SOLIDEZ ENGENHARIA AO DIRETOR DA CÂMARA JULIANO FURQUIM- Concedendo o reajuste mediante parecer do IGAM. (Apostila para o pagamento n° 001/2019, reajustando pelo IGPM o contrato 005/2017, pago o reajuste em 16/05/2019). Fls. 124 a 125.